Да. Вот чистая последовательность с названиями промптов.

Для нового проекта

1. PROMPT_IDEA_TO_TZ_RU_v2.0
Когда есть идея / бриф / описание проекта на 3–10 строк.
Результат: готовое ТЗ.

2. PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
Сразу после ТЗ фиксируешь stage, current source of truth, scope, блокеры и next step.
Результат: проект зафиксирован в управляемом состоянии.

3. PROMPT_TZ_TO_BUILD_PLAN_RU_v1.5
Когда ТЗ уже утверждено.
Результат: build plan с фазами, workstreams, verify gates, release readiness.

4. PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
Обновляешь stage на plan, governing artifact на build plan.

5. PROMPT_TZ_TO_ESTIMATE_RU_v1.1
Когда нужна оценка по уже зафиксированному scope.
Результат: estimate.
Название файла у тебя есть в пакете, и логически он стоит после ТЗ/плана.

6. PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
Фиксируешь estimate, что одобрено и что дальше.

7. MASTER_PROMPT_ELITE_RU_STACKLOCK_PROD_v3.0
Когда начинаешь реализацию. Он умеет работать и в greenfield, и в existing repo, но для нового проекта включается уже после фиксации scope.

8. PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
Во время execution / release обновляешь состояние проекта.

9. PROMPT_PROJECT_HANDOFF_RU_v1.0
Когда проект завершён и нужен пакет передачи клиенту/новой команде. На входе ожидает ТЗ + build plan + release evidence.

Фоновый baseline на всём пути:
RU_STACK_LOCK_v1.4 — не как отдельный этап, а как инженерная конституция по умолчанию.

Для старого проекта / existing repo

1. PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
Ставишь:

- Stage = execution

- Current governing artifact = repo state или approved task/build plan

- scope конкретной доработки.

2. MASTER_PROMPT_ELITE_RU_STACKLOCK_PROD_v3.0
Это главный рабочий промпт для старого проекта.
Он сначала определяет repo mode, читает repo truth, verify gates, docs, git status, а потом ведёт реализацию маленькими шагами.

3. PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
После каждого крупного этапа фиксируешь:

- что сделано,

- какой gate пройден,

- что остаётся,

- какой next step.

4. PROMPT_TZ_TO_BUILD_PLAN_RU_v1.5 — опционально
Используешь, если по старому проекту уже есть ТЗ или надо формально разложить большой approved scope на фазы.
Для existing repo он прямо учитывает legacy exceptions и требует брать verify-команды только из repo/docs.

5. PROMPT_TZ_TO_ESTIMATE_RU_v1.1 — опционально
Если по старому проекту нужна оценка доработки/этапа.

6. PROMPT_PROJECT_HANDOFF_RU_v1.0
Если старый проект доведён до завершения и его надо передать.

Фоновый baseline на всём пути:
RU_STACK_LOCK_v1.4, но для existing repo repo truth выше baseline, и переписывать legacy только ради соответствия baseline нельзя.

В виде короткой цепочки

Новый проект

PROMPT_IDEA_TO_TZ_RU_v2.0
→ PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ PROMPT_TZ_TO_BUILD_PLAN_RU_v1.5
→ PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ PROMPT_TZ_TO_ESTIMATE_RU_v1.1
→ PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ MASTER_PROMPT_ELITE_RU_STACKLOCK_PROD_v3.0
→ PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ PROMPT_PROJECT_HANDOFF_RU_v1.0

Старый проект

PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ MASTER_PROMPT_ELITE_RU_STACKLOCK_PROD_v3.0
→ PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ при необходимости PROMPT_TZ_TO_BUILD_PLAN_RU_v1.5
→ при необходимости PROMPT_TZ_TO_ESTIMATE_RU_v1.1
→ PROJECT_STATE_TEMPLATE_RU_v1.0
→ PROMPT_PROJECT_HANDOFF_RU_v1.0

Если хочешь, я следующим сообщением сделаю это ещё удобнее: в формате “копируй-вставляй”, с готовыми подписями когда именно запускать каждый промпт.